# 基础数据平台上线步骤

# 环境搭建

1. 安装jdk
2. 配置环境变量
3. Tomcat安装
4. JVM调优
5. 数据库安装
6. Oracle链接服务器插件安装

# 二. 新建链接服务器

1.申请账号后，新建链接服务器，执行脚本 “1.测试环境链接服务器”

2.关联其它系统库包含：

RDMDS

Iplan

Pdm

Erp

# 三. 。nnDS.h3c.com新建数据库

1. 创建数据库，执行备份数据库脚本(包含表、函数、视图、存储过程) “2.表结构初始化”
2. 启动代码自动创建 (流程表结构\定时任务表结构)

# 四. notes推送数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 条数 | 传输时间 | 备注 |
| IPMT | 14 | 00:00:13 |  |
| 产品线 | 23 | 00:00:13 |  |
| PDT | 122 | 00:00:16 |  |
| 研发产品 | 249 | 00:00:18 |  |
| 产品V级 | 832 | 00:00:32 |  |
| 产品R级 | 1960 | 00:01:14 |  |
| 研发项目 | 2009 | 00:00:49 |  |
| 基线版本 |  |  |  |
| 特性 | 24149 | 00:05:53 |  |
| 子特性 | 166573 | 00:33:16 |  |
| 项目组 | 8531 | 00:02:25 |  |
| 子系统 | 10498 | 00:02:52 |  |
| 模块 | 80167 | 00:16:45 |  |
| 模块版本 | 8531 | 00:01:12 |  |
| 产品编码 |  |  |  |
| 财务编码 |  |  |  |
| 产品族信息 |  |  |  |

# 五. 新建作业

## 1.RDMDS基础数据同步

1.p\_DeptFromRDMDS 部门同步

2.p\_UsersFromRDMDS人员同步

3.p\_DomainGroupFromRDMDS 域群组

4.p\_MemberGroupFromRDMDS 域群组人员

5.p\_UserGroupFromRDMDS 域人员

## 2.iplan B版本同步

1.p\_BversionFromIPMP

## 3.PDM BOM编码同步

1.P\_H3CPDMBom

# 六. 数据初始化

## 1.基础数据初始化

执行脚本 “基础数据初始化.sql”

菜单IBDS\_resource---id导入

角色IBDS\_role---id导入

角色资源IBDS\_Role\_Resource---id导入

用户角色IBDS\_User\_Role---id导入

用户资源IBDS\_User\_Resource---id导入

字典表IBDS\_DIC

流程配置

IBDS\_PROCESS\_CONFIG---id导入

IBDS\_PROCESS\_CONFIG\_ITEM---id导入

IBDS\_PROCESS\_PERSON---id导入

数据权限表  IBDS\_DATA\_PERM

角色和权限关联表   IBDS\_ROLE\_DATA

字段配置表IBDS\_ColunmConfig---id导入

## 2.同步数据初始化

执行新建的作业,为notes数据初始化做准备

## 3.Notes数据初始化

执行脚本 “8.数据初始化”

# 七. 部署站点

打包代码，部署站点(JVM)

# 八. 内部验证

## 1.验证站点功能

## 2.验证站点数据

# 九. 业务验证

## 1.验证站点功能

## 2.验证站点数据